第一章  招标公告

临沂卫校新校区2021年暑假土建维修项目

招标公告

一、招标条件

山东省临沂卫生学校新校区2021年暑假基础设施维修项目已经学校批准建设，由山东省临沂卫生学校筹建，建设资金为财政资金，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、主要内容及招标范围：本次招标范围为（1）1～5#学生公寓宿舍及教学楼、实验楼教室房间、餐厅等单体楼墙地砖找补。（2）校园办公楼、教学楼前石材铺装空鼓、翘起找补。（3）餐厅北室外楼梯渗水、楼梯外侧涂料起皮处理。（3）餐厅烟道、楼板3处渗水。（4）教学楼屋面二道变形缝渗水维修。（5）单体楼楼梯踏步石材掉角、掉边处理。(6)田径场、篮排球场排水沟下水孔堵塞剔除疏通。篮球场东侧绿化铺装区荷兰砖缺失找补。（7）教学楼教室窗台渗水、底侧开裂处理，重新刮仿瓷处理。（8）实验楼北三层、教学楼教室、1～5#学生公寓钢质门开裂、变形、插销缺失的维修。（具体详见工程量及报价清单）

2、建设地点：山东省临沂卫生学校。

3、工期：15日历天。

4、质量要求：达到合格标准。

5、项目投资：约7.4万元。

6、标段划分：1个标段。

三、投标人资格要求

1、投标申请人需具备有效期内营业执照、独立法人。

2、本项目不接受联合体投标。

3、参加施工相关工程项目的合同、施工协议。

四、投标报名

凡具备相应投标资格的单位，请于于2021年08月09日—2021年08月11日，上午9：00—12：00、下午14：00—17：00（节假日除外），到山东省临沂卫生学校总务二科办理投标报名事宜。并领取招标文件。

五、联系方式：

招 标 人：山东省临沂卫生学校

联系人：田科长     联系电话：8193202

地 址：临沂市兰山区聚才六路与临西九路交汇

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 山东省临沂卫生学校 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 临沂卫校新校区2021年暑假土建维修项目 |
| 1.1.3 | 项目建设规模 | （1）1～5#学生公寓及教学楼、实验楼、餐厅房间等单体楼墙地砖脱落、掉角找补。（2）校园办公楼、教学楼前石材铺装空鼓、翘起找补。（3）餐厅北室外楼梯渗水、楼梯外立面涂料起皮处理。（3）餐厅烟道、楼板3处渗水。教学楼屋面二道变形缝渗水维修。（4）单体楼楼梯踏步石材掉角、掉边处理。(5)田径场、篮排球场排水沟下水孔堵塞清掏。篮球场东侧绿化铺装区荷兰砖缺失找补。（6）教学楼教室窗台渗水、底侧开裂处理，重新刮仿瓷处理、（7）实训楼、教学楼、教学楼五层楼梯间顶层窗墙涂料起皮清除重刮涂料。（8）实验楼北三层、教学楼教室、1～5#学生公寓钢质门开裂、变形、插销缺失的维修。 具体工程量详见附表。 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 临沂卫校新校区（临沂市兰山区聚才六路与临西九路交汇） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括工程量全部内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 15日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：要求达到国家施工验收规范规定的合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、有效期内营业执照， 投标申请人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5. | 踏勘现场时间 | 不组织，由投标单位自行踏勘 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年8月13日上午12:00前 |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | / |
| 1.7.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.8.1 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1. | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | / |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年08月13日15：00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | / |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | / |
| 3.1. | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2. | 投标有效期 | 3天 |
| 3.3. | 投标保证金 | / |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 投标人需递交纸质投标文件一式两份。 |
| 3.7.3 | 装订要求 | / |
| 4.1. | 封套上写明 | 招标人名称：山东省临沂卫生学校 项目名称：临沂卫校新校区2021年暑假维修土建维修项目工程 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 山东省临沂卫生学校 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年8月13日15:00 开标地点：临沂卫校三楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 由学校招标小组按有关规定执行 |
| 6.1. | 评标委员会的组建 | 学校招标小组组织实施 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.2.1 | 履约保证金 | / |
| 8 需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1词语定义 |  |  |
| 8.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：以建设规模、结构型式和使用功能界定。 |
| 8.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：以行业主管部门发布的通告为准。 |
| … | … |  |
| 9.1招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 本项目最高招标控制价为：74158元。 各投标单位投标时所报总价不得等于或超过招标控制价总价，否则按无效标处理。 |
| 9.2 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用。 |
| 9.3计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 否 |
| 9.4投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加开标会议，并携带本人身份证原件、法人身份证明或授权委托书原件。否则不予接受投标文件，其投标书作废。 |  |
| 10.1中标公示 |  |  |
| 招标代理费 | / |  |
| 10.2知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.3 重新招标的其他情形 |  |  |
| 10.4 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.5监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受学校相关部门的监督。 |  |
| 10.6 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 付款 方式 | 工程施工完成并经双方竣工验收合格后拨付结算价的95%,剩余5%作为质保金，工程施工完成竣工验收合格二年后无质量问题一次性无息付清。 |  |
| 其他 要求 | 工程相关内容，以学校保卫解释为准。 |  |

附：工程量清单：

临沂卫校2021年暑假维修项目工程量清单

| - 序号 | - 项目编号 | - 项目内容 | - 单位 | - 工程量 | - 招标限价单价 | - 招标最高限价元 | - 投标综合单价 | - 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 202101001 | - 教学楼、实验楼、宿舍楼钢质门维修（焊点重焊、打胶、配件更换等） | - 樘 | - 482 | - 39 | - 18798 |  |  |
| - 2 | - 202101002 | - 校园办公楼前、教学楼前石材裂纹、掉边更换，空鼓的重新黏贴。（约12平方） - 石材：尺寸、颜色、厚度以现场为准。 | - ㎡ | - 12 | - 245元/㎡ | - 2940 |  |  |
| - 3 | - 202101003 | - 餐厅北楼梯渗水维修、楼梯外侧涂料找补（含原楼梯踏步、平台两侧黑色石材剔除、涂刷、防水、石材铺贴等详维修技术要求） | - 项 | - 1 | - 18500 | - 18500 |  |  |

| - 4 | - 202101004 | - 餐厅三层北侧室外爬梯打磨、刷漆（东西爬梯共2道、高度约3.6m） | - 项 | - 1 | - 300元/道 | - 600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 202101005 | - 宿舍楼宿舍、教学楼教室大地板砖破损、翘起更换 | - 块 | - 22 | - 160元/块 | - 3520 |  |  |
| - 6 | - 2021010056 | - 宿舍楼宿舍、教学楼教室踢脚线脱落、空鼓找补 | - 块 | - 240 | - 25元/块 | - 6000 |  |  |

| - 序号 | - 项目编号 | - 项目内容 | - 单位 | - 工程量 | - 招标最高单价限价 | - 招标最高限价元 | - 投标综合单价 | - 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | - 202101007 | - 宿舍楼宿舍、教学楼教室内墙砖脱落、空鼓找补 | - 块 | - 120 | - 30 | - 3600 |  |  |
| - 8 | - 202101008 | - 宿舍楼宿舍、教学楼教室楼梯踏步掉边处理。 | - 块 | - 20块 | - 65 | - 1300 |  |  |
| - 9 | - 202101009 | - 餐厅烟道1处、2处吊顶楼板处渗水处理 - （包含防水处理、地板砖破碎及铺贴。 | - 项 | - 1 | - 2700 | - 2700 |  |  |
| - 序号 | - 项目编号 | - 项目内容 | - 单位 | - 工程量 | - 招标最高单价限价 | - 招标最高限价元 | - 投标综合单价 | - 投标总价 |
| - 10 | - 202101010 | - 田径场、篮排球场跑道排水沟堵塞部位切割、剔凿处理垃圾清理 | - 项 | - 1 | - 1200 | - 1200 |  |  |
| - 11 | - 202101011 | - 篮球场东侧荷兰砖铺装区乔木加固支撑处荷兰砖缺失找补 | - 项 | - 1 | - 400 | - 400 |  |  |
| - 12 | - 202101012 | - 教学楼屋面变形缝处两侧漏水维修、恢复、垃圾清理。（变形缝长度约4.5m） | - 项 | - 1 | - 6000 | - 6000 |  |  |
| - 13 | - 202101013 | - 实验楼419、519房间渗水处理（包含顶棚楼板注浆、外侧外沿立面及顶部防水处理、吊顶板恢复、外墙保温及涂料修复） | - 项 | - 1 | - 4000 | - 4000 |  |  |
| - 14 | - 2021014 | - 教学楼、实训楼、实验楼楼梯间窗台渗水处仿瓷找补 | - ㎡ | - 80 | - 20 | - 1600 |  |  |
| - 15 | - 2021015 | - 教学楼教室外窗台渗水处理 | - 间 | - 6 | - 500 | - 3000 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 74158 |  |  |

- 注：1、本次报价包含材料费、人工费、机械费、运费、安全措施费、管理费、利润、税金及投标费用等一切费用。

- 本中标人工程结算时需要开具增值税发票（普票）。

- 本项目按项计价的结算时不再调整，按工程量计价的项目根据施工情况现场据实结算，本次结算总价不超项目审批价。工程量增加的项目需要报建设单位同意后进行施工。

- 本项目实行投标限价、其分项投标综合单价、总价不得超过招标限价。

- 投标书附表：

- 报价函

- 山东省临沂卫生学校：

- 经研究，我方决定参加 临沂卫校2021年暑假土建装饰维修项目  的公开招标活动并提交投标文件。为此我方郑重承诺以下几点，并负法律责任：

- 我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，并按规定提交投标文件的数量。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

- 我方理解最低报价不是入围的唯一条件，你们有成交供应商的权利。

- 我方愿按《中国人民共和国合同法》，履行自行的全部责任。

- 我方同意按招标文件要求交纳投标保证金，遵守贵单位对本项目所做的有关规定。

- 我方投标文件的有效期为90个工作日。

- 我方若未中标，贵单位有权不做任何解释。

- 单位名称：

- 单位地址：

- 开户银行：

- 银行账号：

- 投标授权人签字:

- 法定代表人签字：

- 年      月     日

- 最终报价函

- 项目名称：临沂卫校2021年暑假土建装饰维修项目

| - 单位名称 |  |
| --- | --- |
| - 最终报价 - (总价） - 单位：元 | - 大写： |
|  | - 小写： |
| - 质量、安全、工期承诺（详细填写） |  |
| - 授权代理人签字 |  |
| - 日 期 |  |

- 法定代表人授权委托书

- 山东省临沂卫生学校：

- 兹委托我单位姓名        职务         ，代表                       （授权人名称）                      ，参加贵单位组织的项目

- 采购活动，并以此授权其全权代表我方处理本次采购活动的一切事宜。

- 特此授权：

- 授权人身份证复印件：

- 授权委托人身份证复印件：

- 单位名称：                               （公章）

- 法定代表人签字：

- 授权委托人签字：

- 年      月     日