- 山东省临沂卫生学校院墙改造项目

- 竞争性磋商文件

项目编号：SDLX2023015

采购单位：山东省临沂卫生学校

代理机构：山东立行建设项目管理有限公司

二零二三年三月

目  录

第一章 磋商公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 项目说明	27

第四章 授予合同及参考范本	29

第五章 附件	35

# 磋商公告

山东省临沂卫生学校院墙改造项目竞争性磋商公告

一、采购人：山东省临沂卫生学校

采购代理机构：山东立行建设项目管理有限公司

- 项目名称:山东省临沂卫生学校院墙改造项目

- 采购项目编号：SDLX2023015

采购项目分包情况：

| 包号 | 采购名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 山东省临沂卫生学校院墙改造项目 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；具有合格的营业执照、安全生产许可证、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在“中国裁判文书网”网站无行贿犯罪记录，在“信用中国”网站、中国政府采购网无不良信用记录；5.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，能提供快速、优质的售后服务；6.本项目不接受联合体；7.法律法规规定的其他条件。 | 23.75万元 |

三、获取磋商文件：

1.时间：2023年03月09日08时30分至2023年03月15日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：临沂市北城新区浮来春公馆W3号楼3单元2802室

3.方式：需要携带法定代表人证明书或者法人授权委托书及本人身份证领取招标文件。

4.磋商文件售价300元/包，售后不退。

四、递交响应文件时间及地点：

1.时间：2023年03月21日09时00分至2023年03月21日09时30分（北京时间）；

2.地点：山东立行建设项目管理有限公司开标室。

五、开标时间及地点：

1.时间：2023年03月21日09时30分（北京时间）；

2.地点：山东立行建设项目管理有限公司开标室。

六、联系方式

1.采购人：山东省临沂卫生学校

2.代理机构：山东立行建设项目管理有限公司

地址：北京路浮来春公馆W3号楼2802室（政务大厅东门对过）

联系人：山东立行招标部            联系电话：0539-7053018

# 第二章  投标人须知

## 一、总 则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件（简称磋商文件）仅适用于磋商文件第一章《磋商公告》中所叙述。

2.定义

2.1采购人系指山东省临沂卫生学校。

2.2采购代理机构系指山东立行建设项目管理有限公司。

2.3投标人系指响应采购、参加报价竞争的的法人单位或其它组织。

2.4磋商小组系指由采购代理机构依法负责组织，由采购人和有关专家组成以确定成交投标人的临时组织。

2.5成交投标人系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的投标人。

2.6磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交投标人。

2.7上一年度是指从上一年1月1日至本项目磋商公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目磋商公告发布之日，以此类推。

2.8书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购信息发布网站公告。

2.9原件系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或投标人所在地公证处出具的文件复制件公证书。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1磋商文件、响应文件、采购代理机构与投标人之间有关采购活动所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2投标人可以在响应文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同投标人未提供该数据或资料。

3.3除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5磋商文件及响应文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.报价费用

4.1投标人应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

5.1投标人必须满足本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求。

5.2投标人必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案。

5.3在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4投标人必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5.5磋商文件的其它规定和要求。

5.6合格的投标人将具有参加被评审的资格。

6.磋商有效期

6.1响应文件的有效期为自提交响应文件截止时间起90天。在此期间，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效；投标人的响应文件将受磋商文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

6.2原定磋商有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向投标人提出延长磋商有效期的要求。

6.3投标人须以书面形式答复是否接受延长磋商有效期的要求。

6.4投标人可以拒绝这种要求。接受延长磋商有效期的投标人不允许修改其响应文件。

6.5因延长磋商有效期造成投标人损失的，采购人、采购代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长磋商有效期的除外。

7.磋商保证金

无

8.基础资料提供

8.1投标人确认采购代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式向采购代理机构提出。投标人未在规定的时间内对采购代理机构提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可采购代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

8.2投标人认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前（或采购代理机构和所有获得磋商文件的投标人认可的时间），以有效书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出，采购代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，采购人可视具体情况延长提交响应文件截止时间和磋商时间，并在规定的磋商时间2日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、磋商文件

9.磋商文件的组成

9.1投标人应仔细检查磋商文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章   磋商公告

第二章   投标人须知

第三章   项目说明

第四章   合同（格式）

第五章   附件（响应文件格式）

9.2除本须知第9.1款内容外，采购代理机构在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.3投标人获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

10.磋商文件的澄清、修改、补充

10.1投标人若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交响应文件截止时间1日前，以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对磋商文件无任何异议。采购代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.2在提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

10.3磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买同一磋商文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复采购代理机构，确认已收到该修改文件。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式的通知为准。

10.5为使投标人编写响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟提交响应文件截止时间和磋商时间，并将此变更书面通知所有购买同一磋商文件的投标人。

10.6自磋商文件发布至正式磋商前，投标人除就磋商文件问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

11. 答疑会和现场考察

11.1根据采购项目和具体情况，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，将以书面形式通知所有购买了采购文件的投标人。

11.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

12. 解释权

12.1本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

12.2采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

12.3若投标人没有按采购文件的规定提出异议，则视为投标人同意及接受本采购文件之全部内容及条款。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、响应文件的编制

14.报价文件的组成

14.1投标人编制的报价文件必须符合有关法律、法规的要求。投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。如投标人未能按采购文件要求提交全部资料，或没有按照采购文件要求做出实质性响应，评审小组有权取消其中标资格。

14.2报价文件由商务标书和技术标书两部分组成。

供应商应按磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容：

- 报价函；

- 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书；

- 供应商资格证明资料：有效期内营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码副本（三证合一的提供营业执照副本）、开户许可证、资质证书、安全生产许可证；

- 公开报价一览表；

- 明细报价表（格式自拟）；

- 中小企业声明函（若有）；

- 残疾人福利性单位声明函（若有）；

- 从业人员声明函（若有）；

- 供应商基本情况表；

- 商务条款偏离表；

- 技术条款偏离表；

- 供应商同类项目业绩一览表

13.项目实施方案；

14.供应商认为需要提交的其他资料；

15.唱标密封袋

请投标人另外准备一式三份《公开报价一览表》（格式见附件4），用密封袋单独密封，封口处加盖投标人单位公章。唱标密封袋与报价文件同时分别递交。如未提供则视为无效标。

15.报价文件格式

报价文件包括本须知第14条中规定的内容，投标人提交的报价文件应当使用采购文件所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第14条的内容相悖）。

16.报价文件格式

16.1投标文件包括本须知第15条中规定的内容，投标人递交的投标文件应当使用招标文件所提供的格式，可以相同格式扩展。未提供参考格式的，投标人自行设计表格及编写相关内容。

16.2投标人应按照规定的格式编制、装订投标文件。投标文件页码应连续，不可插页、抽页，不可分册，不可活页装订，牢固胶装成册。

17.投标报价说明

17.1 计价依据：

1）编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；鲁建标字[2016]39号规定的《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》；《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》(2020)、《山东省人工、材料、机械台班单价表》（2020），市场价人工费调整为66元/工日执行；取费依据《山东省建设工程项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）；

2）规费、税金国家及省现行规定如下：

（1）社会保险费：按规费前造价1.52%计取，结算时按照有关规定执行；

（2）住房公积金：按人工费总和的3.6%计取（计取基数为规费前工程造价人工费之和），在竣工结算时凭出具的缴费凭据按实结算，并不得超过按照规定费率计取的金额；

（3）建设项目工伤保险：规费前工程造价的0.105%，结算时凭实际缴纳的保险费凭据按实结算并不得超过按照规定费率计取的金额；

（4）安全文明施工费：《山东省住房和城乡建设厅关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函[2017]23号）、《关于调整市政工程安全文明施工费中环境保护费费率标准的通知》鲁建标字[2019]26号；

（5）税金：按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10号）规定执行；

3）投标书报价与清单报价表中合价必须一致，本工程不允许使用调价函，否则视为废标。

4）供应商应严格按照采购人提供的工程量清单填报单价与合价，每一个项目只允许有一个单价和合价，任何有选择的单价和合价将不予接受。若供应商擅自改变清单序号、项目编码、工程量或出现一个项目多个单价或合价、未填单价或合价的工程量清单项目，作废标处理。工程量清单中所填入的单价和合价，除非合同另外约定，均已包括了施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及本磋商文件明示或暗示的所有风险、责任和义务。

5) 供应商应充分了解工程项目的位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情况； 任何因疏忽或误解工程项目施工环境、道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6) 投标单位的工程量清单项目的单价与清单项目数量相乘必须等于合价，各合价相加必须等于总价。各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致，否则按照废标处理。

7）工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填写的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中。

8）对于措施费报价项目，凡是以项计价的措施费，按照报价一次性包干结算，不再予以调整；凡是以综合单价方式计价的措施费，结算时据实调整工程量。

9）中标单位必须提供与投投标文件相一致的预算软件电子版，若不提供，则以建设单位确定的价格为准。

10）主要材料价格调整

投标单位在报价过程中，应考虑到施工期内材料价格波动的因素，增强风险防范意识，承担主要材料价格波动造成的风险，保障建筑工程的顺利实施。在施工期间主要材料价格不予调整。

11）对于暂估价材料，由发包人提供相应材料暂估价一览表，投标报价时投标人必须按照暂估价报价，否则投标文件将被否决；暂估价材料采购前必须经建设单位、施工单位、审计单位共同进行市场考察（否则不予计取），结算时按实调整材差，材差部分只计取税金，不再计取其他任何费用。

12）工程在施工过程中确需变更时，必须由建设单位、施工单位、审计单位共同签字认可，否则变更部分不予调整。

13）工程竣工结算审减额超过报审价 5%的部分产生的审计费用由施工单位承担。

14）对于暂列金额，由发包人提供相应暂列金额一览表，报价时投标单位必须按照暂列金额报价，否则按照无效报价处理；

15）工地现场水、电需求由中标单位自行解决；

16）工程量变更价款的调整

由于施工图设计变更、工程量清单有误或项目特征表述与设计不符、以及其他非承包人原因导致的工程量清单项目、工程量发生变化所影响的工程价款，除合同另有约定外，应按下列方法进行调整。

（1）分部分项工程量清单漏项或设计变更增加新的清单项目，应调增的价款。

调增价款=Σ（漏项、新增项目工程量×发包方核准的相应新编综合单价）

相应新编综合单价的确定依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等，定额执行鲁建标字[2016]39号规定的《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》，山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知鲁建标字〔2022〕7号；疫情防控费用按鲁建标字〔2022〕5号关于调整工程建设疫情防控相关费用的通知计入总价措施费；价目表依据鲁建标字[2020]24号文《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》(2020）、《山东省人工、材料、机械台班单价表》（2020），取费依据《山东省建设工程项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）、《临沂市住房和城乡建设局关于发布临沂市建设工程规费计取标准的通知》（临建价发[2017]3号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整市政工程安全文明施工费中环境保护费费率标准的通知》（鲁建标字[2019]26号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10号）、《临沂市住房和城乡建设局关于调整部分建设工程规费项目组成的通知》（2019年11月18日）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程规费项目组成的通知》（鲁建标字[2019]22）号中关于环境保护税的规定、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设项目工伤保险费率的通知》（鲁建标字[2020]17号），机械台班价格执行《山东省机械台班单价表》（2020），材、机价格执行投标报价时的整体水平。

（2）分部分项工程量清单多余项目或设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，应调减的价款。

调减价款=Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以内）×相应原综合单价]+Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以外）×协商确定的投标时市场综合单价]

（3）分部分项工程量清单有误而调增的工程量，或设计变更引起分部分项工程量清单工程量增加，应调增的价款。

调增价款=Σ[某清单项目调增工程量（招标清单数量15%以内）×相应原综合单价]+Σ[某清单项目调增工程量（招标清单数量15%以外）×协商确定的投标时市场综合单价]

分部分项工程工程量清单有误而调减的工程量或设计变更引起分部分项工程量清单工程量减少，应调减的价款。

调减价款=Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以内）×相应原综合单价]+Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以外）×协商确定的投标时市场综合单价]

工程在施工过程中确需变更时，必须由建设单位、施工单位、财政评审单位共同签字认可，否则变更部分不予调整。

变更材料的确定：承包方采购变更工程中新出现的材料，须会同发包人、承包人、造价过程控制单位共同考察。经发包人、承包人、造价过程控制单位代表签字确认，作为变更工程价款结算的依据。否则，结算时材料价格由发包方自行确认，由此造成的责任由承包方自行承担。

17）工程在施工过程中确需签证时，必须由建设单位、施工单位、造价过程控制单位共同签字认可，否则变更部分不予调整。

18）对于措施费报价项目，投标人应根据招标人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计或施工方案自主确定的措施费，完成全部合同内容，按照报价一次性包干结算。若结算时分部分项工程费变化超过15％，措施费按以下规定进行调整：

（1）分部分项工程费减少时：结算措施费=投标措施费-（投标分部分项工程费*0.85-结算审核分部分项工程费）*（投标措施费/投标分部分项工程费）,并计取规费税金。

（2）分部分项工程费增加时：结算措施费=投标措施费+（结算审核分部分项工程费-投标分部分项工程费*1.15）*（投标措施费/投标分部分项工程费）,并计取规费税金。

“措施项目清单与计价表” 中所填写的报价金额， 应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、 竣工、 交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。 对于“措施项目清单与计价表” 中所填写的报价金额，应按照 “措施项目清单报价分析表” 对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解图纸、 招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的项目根据拟建工程的实际情况列项，对招标人未列的措施项目，投标人可根据工程实际进行补充

19）对于设备报价，投标人应按照本招标文件列明的设备明细，将各项设备在相应的分部分项工程量清单项下按不含税价格列计；清单项目综合单价应不含设备费，设备只计取税金。签订合同时，以附表的形式在合同中列明本工程采用的设备，结算时只计取税金。

20）中标人必须提供与投标文件相一致的预算软件电子版，作为编制新编综合单价时使用。不提供者则以造价过程控制单位确定的价格为准。

21）工程结算时审减额超出结算报价5%以外的部分产生的评审费由中标人承担。

22）竣工结算时除执行上述标准，本工程人工工日单价及价目表等计价依据不因政策原因而调整。

23）采购人和采购代理机构不接受任何有选择的投标方案，投标人应根据采购代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

24） 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25）主要材料价格调整投标单位在报价过程中，应考虑到施工期内材料价格波动的因素，增强风险防范意识，承担主要材料价格波动造成的风险，保障建筑工程的顺利实施。在施工期间主要材料价格不予调整。

26）对于暂估价材料，由招标人提供相应材料暂估价一览表，报价时投标单位必须按照暂估价报价，否则作废标处理；暂估价材料采购前必须经建设单位、施工单位、造价过程控制单位共同考察确认或依法招标确定材料价格，否则不予认可。工程竣工结算时，暂估价材料据实调整材差，并计取税金，不再计取其他任何费用。

27）对于暂列金额，由招标人提供相应暂列金额一览表，报价时投标人必须按照暂列金额报价，否则按照无效报价处理。

28）因工程材料规格、型号等导致的变更，结算时只计取两种材料的价差及其税金。如遇原投标报价异常时，被调整的原材料采用投标时市场价格，新增材料价格由建设单位、施工单位、造价过程控制单位共同确认。

17.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制响应文件。未按要求提交全部资料或者响应文件没有对招标文件的要求做出实质性响应，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

17.3响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若响应文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

17.4响应文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的响应文件应当使用招标文件第五章《附件（响应文件格式）》所提供的响应文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写），以A4纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由投标人自行承担。

17.5投标人在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，非标准公章的须具有投标人对该非标准公章行使标准公章的授权；否则磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

17.6未提供参考格式的，投标人自行设计表格及编写相关内容；响应文件中的复印件材料应加盖投标人公章。

17.7招标文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人做技术性的参考，投标人所投报的产品只要主要性能达到或超过招标文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

17.8投标人应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为投标人声明其完全响应招标文件的商务条款；但磋商小组有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

17.9投标人应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为投标人声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求；但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

17.10投标产品应为生产厂家在市场上公开销售的产品，且规格型号参数应与厂家媒体公布内容保持一致，不得更改原参数、或以特制（专供）产品投标，否则作无效文件处理。

17.11投标人应当列明所投产品的生产厂家、规格型号、单价、数量和详细参数，以上内容应当据实填写完整，否则作无效文件处理。严禁照抄采购文件参数，凡投标文件所列品牌型号、参数与所投产品实际不符且可能影响中标结果的，一律作无效文件处理，并依法追究投标人弄虚作假的法律责任。导致投标人不足三家的，中标结果无效。

17.12开标时，《公开报价一览表》内容与报价文件中的相关内容必须一致，若不一致，评审小组有权取消其中标资格。

17.13大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其报价将被拒绝。

17.14在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该投标人做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评审委员会2/3的评委认定；否则，评标委员会有权据此对其做出无效报价的处理。

17.15本次招标不接受投标人以联合体形式投标且只能投报一个方案。

18.报价文件份数和签署

18.1投标人应按照本须知第14、15款的要求，准备一式三份报价文件（一份正本、两份副本），每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2报价文件的正本和所有的副本均需打印或复印，在采购文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字。其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。如未签字和加盖投标人公章视为无效标。

18.3为投标之目的，同一单位或个人为不同的投标人在投标材料上签字、盖章或出具证明材料的，视为同一投标人，以报价最低的作为有效投标人。

18.4除投标人对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件签署人签字及盖章。

## 四、响应文件的提交

19.响应文件的密封和标记（格式参考附件）

19.1投标人应将响应文件正本、副本密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章。

19.2密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在   年 月  日  之前启封”的字样。

19.3密封袋上除写明本须知第19.2款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第20条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的投标人地址将响应文件原封退回。

19.4如果响应文件未按本须知第19.1款、19.2款要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

20.响应文件的提交

20.1投标人应按磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点，于提交响应文件截止时间前提交响应文件。

20.2投标人法定代表人亲自提交响应文件的，应提供法人身份证明及法定代表人身份证原件；全权代表提交响应文件的，应提供法定代表人授权委托书原件及全权代表身份证原件。以上资料须单独提交，否则不接受响应文件。

21.提交响应文件截止时间

21.1提交响应文件截止时间见磋商文件第一章《磋商公告》。

21.2采购代理机构可以按须知第10条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长提交响应文件截止时间。在此情况下，磋商文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的提交响应文件截止时间均应以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

22.迟交的响应文件

22.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的提交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

22.2.现场勘察：本项目不组织集中现场勘察，有需要的投标人请自行组织现场勘察。

23.响应文件的补充、修改和撤回

23.1投标人在提交响应文件后，在规定的提交响应文件截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。补充、修改的内容为其响应文件的组成部分。

23.2投标人对响应文件的补充、修改，应按本须知第18条的规定进行编制和签署，并按本须知第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在提交响应文件截止时间前送达采购代理机构。

23.3在提交响应文件截止时间之后，投标人不得对其响应文件做任何实质性修改。

23.4在提交响应文件截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的磋商有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其响应文件。

## 五、磋商

24.磋商会议一般规定

24.1采购代理机构将在磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点组织磋商会议。

24.2按照本须知第23条规定，同意撤回的响应文件将不予开封。

24.3磋商会议时，采购代理机构工作人员将当众宣读每份响应文件中《报价函》中的报价、以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

24.4采购代理机构将做磋商会议记录，磋商记录包括按本须知第24.3款规定在磋商会议时宣读的全部内容。

25.响应文件的有效性

25.1磋商会议时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

25.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

25.1.2未按本须知第19.1款要求密封和标记的。

25.1.3法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

25.2采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

26.磋商小组

26.1磋商会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

26.2采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.3磋商小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，并推荐成交候选投标人或直接确定成交投标人。

27.评审过程的保密性

27.1磋商会议后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评审无关的其他人员透露。

28.磋商步骤：

28.1第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格投标人，并取消其磋商资格：

在商务评议时，若出现采购法36条情形以及下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作废标处理：

1.投标函、法定代表人授权委托书中未加盖投标人公章；投标函、法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

2.投标文件未按招标文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

3.投标人的投标文件或资格、资质证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的或招标文件有其它说明的除外）。

5.投标有效期不足的。

6.公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

7.投标人相互串通投标的。

8.妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

9.投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

10.投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

11.法律、法规规定的其它情况。

在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作废标处理：

1.投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

2.投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

3.投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的。

4.投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

5.投标文件不满足招标文件技术条款中主要参数要求或提供的主要参数无技术资料支持的。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的投标人进行评价与比较。

28.2第二步：磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。

本步骤视情况进行，在不存在实质性变动或磋商小组认为不必要进行单一磋商的情况下，直接执行磋商程序第三步。

28.3第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的投标人后，磋商小组要求所有实质性相应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不少于3家。

28.4第四步：采用综合评分法对投标人的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.5第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投标人，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

28.6第六步：采购人确认评审报告及成交投标人，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以授权磋商小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。

不保证最低报价的投标人最终成交，也没有义务对未成交的投标人作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交投标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交投标人发出成交通知书。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据投标人响应文件对磋商文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

28.7第七步：签订政府采购合同。

采购人与成交投标人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

## 六、评审方法及标准

29.本次评标的标准和方法采用综合评分法（评分细则附后）。在满足招标文件所要求的必要合格条件的前提下，评标委员会对各投标人的综合条件进行评审。

29.1评标委员会成员综合评审各投标人递交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，根据评审后得分由高到低顺序排列，确定取最终得分最高者为中标人。若出现两家或两家以上的投标人得分均为最高分的情况，取报价低者为中标人，若价格也相同，由评标委员会采用无记名投票的方式决定中标人。同时将中标结果通知所有参加投标的投标人。只宣布结果，不解释未中标原因。

29.2确定中标人后，由政府采购监督管理部门在原公开招标公告发布媒体上进行公示。招标代理机构将按照规定程序向中标人核发中标通知书。

29.3政策性功能

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）文件规定，对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度(货物和服务项目为 10%、工程项目为 5%)给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

小型和微型企业产品价格扣除=（小型、微型企业产品报价）×**%；

小型和微型企业评审价格=总报价—小型、微型企业产品价格扣除。

注：1、小型、微型企业应当同时符合以下条件：（一）符合小型、微型企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；2、参加政府采购活动的小型和微型企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），并对声明函的真实性负责；3、提供其他小型、微型企业制造商的货物，则应当同时提供其《中小企业声明函》；4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68 号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。在政府采购活动中，对监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

- 监狱企业产品价格扣除=监狱企业产品报价×6%；

- 监狱企业评审价格=总报价-监狱企业产品价格扣除。

注：1、根据山东省财政厅、山东省司法厅关于转发财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知（鲁财采[2014]33 号）文件规定，有制服、消防设备和特种车辆采购的在项目评审时，对其产品给予 8%的价格扣除；2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不给予价格扣除。

- 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在政府采购活动中，对残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

- 残疾人福利性单位产品价格扣除=残疾人福利性单位产品报价×6%；

- 残疾人福利性单位评审价格=总报价—残疾人福利性单位产品价格扣除。

- 注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （4）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2020]9 号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2020]18 号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2020]19 号）文件规定，政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品政府采购清单中的产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

（5）根据《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2020]19 号）文件规定，节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★” 标注)。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（6）根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库[2007]32 号）文件规定，对节能、环保产品评审时加分：

（一）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 4％-8％幅度不等的加分；

（二）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的 4％-8％幅度不等的加分。

节能和环保产品加分=（节能和环保产品报价÷总报价）×*%×技术评标总分值+（节能和环保产品报价÷总报价）×*%×价格评标总分值。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价。

得分=评委综合打分+对节能和环保产品加分。

注：1、节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》范围的产品；环保产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品；2、产品是否属于享受政府采购政策的上述类型，依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。以上证书超过认证证书有效截止日期的自动失效。

29.4具体评标办法：

| 总分：100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 40分 | 满足招标文件要求的最低报价为评标基准价； 报价得分计算公式：报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |
| 施工组织、设计方案、施工管理措施、安全文明施工 | 30分 | 1、施工组织设计方案详尽、科学、非常合理，对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，得10-1分； 2、主要施工管理措施完善可靠、合理、切实可行，能保证工程质量，整个工程有完善的质量保证体系，并针对本工程的特点制定出相应的质量控制措施得10-1分； 3、确保安全施工的技术组织措施、机械设备安全管理措施及环保技术措施，先进、具体、完整、可行、采用规范正确、清晰得10-1分。 |
| 机械、人员配备情况 | 5分 | 1、机械设备选择配备合理，得2-1分，机械设备选择配备不合理，不得分； 2、项目经理、主要技术负责人、工程技术人员等配备合理，满足施工要求，得3-1分； |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 | 15分 | 关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行,得5-1分； 关键节点的控制措施有力、合理、可行,得5-1分； 进度违约责任承诺具体，经济赔偿大，得5-1分； |
| 质量保证 | 10分 | 针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，质保期长，维修响应快速，有质保期外的技术支持服务承诺，得10-1分 |

注：评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

三、中标候选人的确定

本次评标采用综合评分法，以上综合得分为投标单位最终得分（结果保留2位小数点）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，综合得分最高者为中标人（但投标报价低于其成本的除外）。

投标人总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标得分（总得分扣除投标报价得分）由高到低顺序排列。

在上述结果基础上，当排名第一的中标候选人，因不可抗力放弃中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将确定第二名的中标候选人为中标人。当排名第二的中标候选人亦因以上同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

说明：若出现其他异常情况，评标委员会有权集体决策定标，或废止本次招标，经监管部门同意，招标单位可另行组织招标。

32.特别说明

32.1无论投标结果如何，采购人无向投标人解释其中标、未中标原因的义务。

32.2无论投标结果如何，投标人的报价文件均不退还。

32.3无论中标与否,已领取标书的投标人对采购文件负保密责任。

七、合同的授予

30.合同授予标准

30.1本项目的采购合同将授予按本须知第30条规定确定的成交投标人。

31.采购人拒绝报价的权利

31.1采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。

32.成交通知书

32.1在磋商有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交投标人，确认其报价已被接受；投标人可登录采购网查询成交结果。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

33.签订合同

33.1成交投标人应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.其他

34.1本项目成交服务费由成交投标人向采购代理机构交纳。

34.2无论投标结果如何，采购人无向投标人解释其成交、未成交原因的义务。

34.3无论磋商结果如何，投标人的响应文件均不退还。

34.4无论成交与否,已领取磋商文件的投标人对磋商文件负保密责任。

# 第三章 项目说明

### 一、项目说明

- 项目名称：山东省临沂卫生学校院墙改造项目

- 工期要求：30天

- 工程地点：临沂市兰山区

- 质保期：2年

- 质量要求：达到国家规定的质量合格标准。满足磋商文件要求，与响应文件中描述相一致。

- 付款方式：按工程形象进度的80%拨付进度款，全部施工完成且经审定完成后（含复审），拨至审定结算价款的 95%；剩余 5%为质保金，质保期两年满且无质量问题无息付清。

- 本项目最高控制价为23.75万元 ，高于控制价的报价为无效报价，作废标处理。

- 投标单位应充分了解工程项目的位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情况；任何因疏忽或误解工程项目道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；工地现场水、电等需求由中标单位自行解决。

- 开标时，《公开唱价一览表》内容与响应文件中的相应内容若不一致，以《公开唱价一览表》为准。

(1) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(2)最低报价不是成交的唯一因素，供应商所报方案应符合磋商文件的要求和规定。

(3)本次磋商不接受供应商以联合体形式报价且只能投报一个方案。若报多种方案

或备选方案，磋商小组只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。

- 磋商小组发现供应商的报价明显高于或低于其他报价的，可要求该供应商做出说明。其说明报价高或低的理由是否合理，须经磋商小组 2/3 以上（含 2/3）的成员认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

- 10.工程量清单

- 详见附件

# 第四章   授予合同及参考范本

一、签订合同

合同范本详见采购合同范本

二、签订合同

1、中标人在收到《中标通知书》后，由招标单位与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

4、招标文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

采 购 合 同

（范本）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需               （货物名称）以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定               （乙方）为中标投标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、采购文件

2、报价文件

3、中标通知书

4、成交投标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               元（大写）

人民币                               元（小写）

四、货款支付

- 付款方式：

- 支付途径分为三种：

（1）国库集中支付

财政预算内资金：人民币                             元；

财政预算外资金：人民币                             元；

（2）甲方支付

金额：人民币                                       元；

（3）国库与甲方共同支付。

国库集中支付：人民币                               元。

甲方支付：人民币                                   元。

本合同的支付途径采用其中第     种

五、交货

1、交货时间：

合同生效后于        年     月     日以前交货。

- 交货地点：

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

货物的质量应符合采购文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、设备到货后，甲方和乙方    个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行    个月后第一周进行中验，设备运行    个月后第一周进行终验，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起     日内向乙方主张权利。

十一、售后服务

1、乙方应按采购文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

本合同乙方应提交：履约保证金、中标服务费。

十三、违约条款

1、甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后     日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知临沂市政府采购监督管理办公室、招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交临沂仲裁委员会仲裁；（2）向临沂市人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第    种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

十七、其他

1、甲方在授予合同时有权在对采招标件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

2、合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不高于中标时的单价。

十八、合同保存

本合同一式 5 份，甲方 2 份，乙方 3份。

甲    方：                             乙    方：

盖    章                               盖    章

全权代表：（签字或盖章）                全权代表：（签字或盖章）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

电    话                               电    话

本合同签订时间：                       本合同签订时间：

第五章  附件

附件一：

投 标 函

山东立行建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的招标活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，按规定提交报价文件数量。

2.如果我方的报价文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交投标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按采购文件要求，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方报价文件的有效期为投标截止时间起90天。

7.我方若未成为成交投标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件二：

临沂市政府采购投标人反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的投标人就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购投标人资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
 法定代表人或委托代理人：

年  月  日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加山东立行建设项目管理有限公司组织的招标活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件四：

公开报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投报内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 （单位：人民币元） | 大写： 小写： |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 合理化建议及优惠 承诺 |  |
| 5 | 备注 |  |

注：

1、投标报价单位为人民币元；

2、工期为合同签订之日起多少日。

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年    月   日

附件五：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件六：                 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件八：                     商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附相关证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件十：

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件十一：         供应商认为需要提交的其它相关资料

附件十二：

密封格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： |
| --- | --- |

| 资质证明文件 （原件） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： | 公开报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）……………………

未提供的附件请各投标单位自行制定格式