山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程

竞争性磋商文件

## 项目编号：SDGP371300000202302000167

### 采 购 人：山东省临沂卫生学校

### 代理机构：临沂正旭建设项目管理有限公司

### 时	 间：二〇二三年五月

目	录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 项目说明、要求	33

第四章 授予合同及参考范本	34

第五章 履约验收	40

第六章 附件	44

投标提示

根据《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函〔2019〕41 号)、《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》(发改电〔2020〕170 号)、《临沂市人民政府关于持续深入优化营商环境的实 施意见》(临政字〔2020〕70 号)、临沂市公共资源交易工作领导小组办公室《关于实行公共资源交易不见面开标的通知》等文件要求，我市各类公共资源交易项目全部实行“不见面”开标，不再现场递交投标文件。投标企业登录临沂市公共资源交易中心网站,按照“办事指南”中“临沂市不见面开标及远程评标操作手册"下载“不见面开标投标人操作手册.doc”并按照其要求,做好相关准备工作。各投标企业的法定代表授权委托代理人不需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工,并且能够熟练的操作新点不见面开标系统,操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由企业自行承担。各投标企业需于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台,且各投标人在投标（预审）截止时间后10分钟内登陆临沂市公共资源交易中心网电子招投标交易平台解密，过时视为投标书未送达。

系统使用技术问题请拨打电话：0539-8770063  0539-8770139。

- 竞争性磋商公告

项目概况：

山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程的潜在投标人应在临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)及山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）获取磋商文件，并于2023-5-30 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP371300000202302000167

项目名称：山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：221.07万元

最高限价：221.07万元

采购需求：

| 标的 | 标的名称 | 数量（宗） | 简要技术需求或服务要求 | 本包预算金额（单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程 | 1 | 详见磋商文件 | 221.07 |

合同履行期限：详见磋商文件。

- 申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业预留份额项目，不接受大型企业参与投标。本采购项目内容对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业；供应商根据自身情况如实判断是否符合财库【2020】46 号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和工信部联企业〔2011〕300 号《中小企业划行标准规定》的规定，如实申报中小微型企业，如供应商非中小微企业，将按无效投标处理。

3、本项目的特定资格要求：1.在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；2.供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证,且在人员、设备、技术、资金等方面具有履行本项目合同所必需的能力；3.拟派项目经理须具备市政专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（b证），且未担任其他在建工程项目的项目经理；4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；到投标截止时间止在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单记录；6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效投标文件处理；7、本项目不接受联合体投标；8、法律法规规定的其他条件。

- 三、获取采购文件：

1、时间：2023年5月19日08时30分至2023年5月25日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)及山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）。

3、方式：供应商须在临沂市公共资源交易中心(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)网上系统中下载本项目采购文件，并在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）注册。注：潜在投标申请人应自行关注相关网站，因自身原因导致未成功获取招标文件及补充（答疑、澄清）文件等，均视为无资格参加投标。

4、售价：0元/份。

四、响应文件提交：

1.截止时间：2023年5月30日9时30分（北京时间）

2.地点：临沂市公共资源交易中心电子交易平台系统

五、开启：

1.开启时间：2023年5月30日9时30分（北京时间）

2.开启地点：临沂市公共资源交易中心电子交易平台系统

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

①本项目实行“不见面”开标，不再现场递交投标文件。投标企业登录临沂市公共资源交易中心网站,按照“办事指南”中“临沂市不见面开标及远程评标操作 手册"下载“不见面开标投标人操作手册.doc”并按照其要求，做好相关准备工作。②供应商须按要求制作并上传电子投标文件，各供应商不需到开标现场参与本项目开标活动，因供应商业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。在投标截止时间前，各投标人必须在不见面开标系统页面进行在线签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，按废标处理。关于不见面开标的具体要求详见磋商文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：山东省临沂卫生学校

地    址：地址：兰山区聚财六路与临西九路交汇处

联系方式：0539-8313202

2、采购代理机构

名称：临沂正旭建设项目管理有限公司

地址：临沂市兰山区北京路与沂蒙路交汇商会大厦十楼1008室

联系方式：18396713086

3、项目联系方式

项目联系人：临沂正旭建设项目管理有限公司

联系人电话：18396713086

# 第二章	供应商须知

### 前 附 表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东省临沂卫生学校 |
| 2 | 采购代理机构 | 临沂正旭建设项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程 |
| 4 | 资金来源及比例 | 政府债券资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标控制价 | 最高控制价为： 221.07万元； 各供应商必须在最高控制价以内报价，高于最高控制价的视为无效报价，作废标处理。 |
| 7 | 响应人资格要求 | 详见公告 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 组织，踏勘 时间： 集中踏勘地点： |
| 9 | 付款方式 | 工程施工完成并验收合格后拨付合同价款的80%，工程竣工验收合格并经财政评审结算完成后付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，保修期满后无质量问题一次性无息付清。 （保修期自工程通过竣工验收合格之日起计算，保修期两年）。 |
| 10 | 工期 | 45日历天 |
| 11 | 响应有效期 | 自响应截止之日起 90 日历天。 |
| 12 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 13 | 是否接受联合体响应 | 不接受。 接受，应满足下列要求： |
| 14 | 响应文件份数 | 本项目需进行网上招标投标系统，开标时无需提供纸质版投标文件。中标后，中标供应商应准备四份投标文件，一份正本、三份副本、一份电子版。投标文件必须胶装。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样， 若正本和副本有差异，以正本为准。Word 格式电子投标文件 1 份；光盘介质存储，做好标识，一并递交。 |

| 15 | 投标截止时间、地点 | 1.时间：2023年5月30日09时30分（北京时间） 2. 地点：临沂市公共资源交易中心电子交易平台系统 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 电子化投标注意事项 | 1.本项目采用“不见面开标”系统开标，各投标企业的法定代表授权 委托代理人不需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练的操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。 2.在投标截止时间前，各投标人必须在不见面开标系统页面进行在线 签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，致使投标文件无法进入解密开启环节，按废标处理。 3.电子响应文件加密和解密须用同一把 CA 锁，系统使用技术问题请拨打电话：0539-8770063 0539-8770139。 4.加密的电子响应文件在开启截止时间前上传到临沂市公共资源电子交易平台中（格式为.LYTF） |
| 17 | 唱标顺序 | 按照响应人递交响应文件的顺序进行。 |
| 18 | 资格审查方式 | 资格后审/合格制 |
| 19 | 资格审查资料 | ①营业执照； ②有效期内的资质证书、安全生产许可证； ③拟派项目经理贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格（市政工程专业）、有效的安全生产考核合格证书（b证）、社保缴费证明（近半年，带有校验码的社保缴费明细或提供人社部门签章的社保缴费明细，需明确到个人，网上可查,否则不予认可）； ④法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及身份证； ⑤近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（指单位职工社会保险缴费明细或银行、税务部门代收的相关社保凭证）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关材料证明；投标人提供相关缴纳税收和社会保障资金证明可以采用书面承诺）； ⑥未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单网上截图；提供在“中国裁判文书网”无行贿记录证明截图（查询时间为本项目招标公告发布之日起至开标日之间）； ⑦参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； ⑧中小企业声明函。 注：1、上述资格审查资料彩色扫描件加盖公章附在投标文件中；缺少其中任何一项或经审验不合格，其投标文件将按无效标处理。2、以上证件正在办理年检或延期的，需提供年检或（延期）核准部门提供的相关证明文件。 |
| 20 | 评标办法：最低评标法 综合评标法 |  |
| 21 | 推荐成交候选供应商的数量：3名 |  |
| 22 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商：是 否 |  |
| 23 | 成交服务费 | 本项目招标代理费参照“国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）”和“国家发展改革 委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发 改办价格[2003]857 号）”规定计取，由成交供应商支付。 |
| 24 | 公证费（如有） | 由成交供应商支付 |
| 25 | 投标保证金 | 根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号）本项目信誉良好的投标人无投标保证金。 |
| 26 | 信用担保 | 本项目是否属于信用担保试点范围：（是þ 否¨） |
| 27 | 履约保证金 | 金额：合同总价的 / （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：银行本票、银行汇票、电汇(含网银转账)、保函。 提交履约保证金的时间：签订合同后 / 日历日 |
| 28 | 注意事项 | 投标人需要登陆临沂市公共资源交易网--企业用户登录--政府采购项目，从系统上下载招标文件，使用电子投标文件制作专用软件制作电子投标文件，并使用 CA 锁进行电子投标文件制作加解密、电子签章等，并于投标截止时间之前将加密版电子文件（格式为.LYTF）上传至电子招投标交易平台； 投标人须保证电子版投标文件能被正常读取，否则出现问题，后果自负。 投标人有多个 CA 锁的，请务必使用制作电子投标文件时使用的 CA 锁，否则将导致电子版投标文件解密失败。因此原因造成的一切后果，由投标人自负。 特殊情况：因投标人之外的原因造成投标文件解密失败的，寻求技术支持。系统使用技术问题请拨打电话：0539-8770063 0539-8770139。 |
| 不管响应结果如何，响应人自行承担所有与参加响应有关的费用。响应人一旦参加本项目 响应，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。 |  |  |
| 注：本项目响应供应商之间不得存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条禁 止的关系。 |  |  |

### 一、总	则

1.适用法律及范围

本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

本次采购仅适用于第一章《竞争性磋商公告》中所叙述的项目。

2.定义

1) 采购人系指山东省临沂卫生学校。

2) 采购代理机构系指临沂正旭建设项目管理有限公司。

3) “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

4) “磋商小组”系指由由采购人的代表和有关技术、经济方面的专家组成的临时组织。

5) “成交供应商”系指由磋商小组对供应商综合评审后，评选出的对磋商文件做出实 质性响应、综合竞争实力最优、有能力提供工程、货物或服务，遵守投标文件的承诺，赢得实施合同的供应商。

6) 磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

7) 书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购信息发布网站公告（中国山东政府采购网、临沂公共资源交易中心）。

8) “原件”系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或供应商住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地公证处出具的文件 复制件公证书。

###### 3.使用文字种类、计量单位及货币种类

1) 磋商文件、投标文件、采购代理机构与供应商之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

2) 供应商可以在报价文件中提交用其他语言表述的数据或资料，但是必须提供由专业 翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该 数据或资料。

3) 除磋商文件中另有规定外，报价文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国 法定计量单位。

4) 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

5) 磋商文件及报价文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

###### 4.报价费用

供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采 购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

###### 5.合格的供应商

1) 本次招标不接受供应商以联合体形式投标。

2) 供应商必须满足本磋商文件第一章《招标公告》中的相关要求。

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5) 供应商应当遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

6) 磋商文件规定的其他情形。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

###### 6.报价有效期

1) 报价文件的有效期为自报价截止时间起 90 日。在此期间，凡符合磋商文件要求的报价文件均保持有效；供应商的报价文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

2) 原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商 提出延长报价有效期的要求。

3) 供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

4) 供应商可以拒绝这种要求并撤回报价文件。接受延长报价有效期的供应商不允许修 改其报价文件。

5) 因延长报价有效期造成供应商损失的，采购人、采购代理机构应当给予赔偿，但因 不可抗力需要延长报价有效期的除外。

###### 7.基础资料提供

1）供应商确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋 商文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。供应商未在规定的时间内对 招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可招标代理机构提供的资料包 含了本项目所需的基础资料全部内容。

2）供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在 磋商文件要求提交响应文件截止时间 1 日前（或招标代理机构和所有获得磋商文件的供 应商认可的时间），以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代 理机构提出，招标代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，招标采购单位 可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间 2 日前，将变更 时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在 影响竞争的不当条款。

二、磋商文件

8.磋商文件的组成

1) 供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章	竞争性磋商公告 第二章	供应商须知

第三章	项目说明、要求

第四章	授予合同及参考范本 第五章	附件

2)供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应 文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关 条款规定，其报价有可能被拒绝。

###### 9.磋商文件的澄清、修改、补充

1) 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交响应文件截止时间 1 日前（或招标代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间）以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何疑义。采购代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2) 在报价截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

3) 磋商文件的修改将在临沂市公共资源电子交易网中发布或在山东省政府采购网上通知所有购买同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。请供应商在开标截止日前，务必查询网站信息，采购人不再另行通知。供应商应根据修改后的电子招标文件制作投标文件。（若在政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

4)磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以在临沂市公共资源电子交易网中发布或在山东省政府采购网上通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上通知为准（若在山东省政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

5)为使供应商编写响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟提交响应文件截止时间，但至少应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并将此变更书面或在山东省政府采购网上通知所有购买同一磋商文件的供应商。（若在山东省政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

6)自磋商文件发布至正式磋商前，供应商除就磋商文件问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消报价资格。

10.答疑会和现场考察

1) 不组织，自行踏勘。

2) 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

###### 11.解释权

1) 本次采购的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2)磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

###### 12.知识产权

1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3）投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4）如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

三、响应文件的编制

###### 14.响应文件的组成

1)供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、 准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，磋商小组有权取消其评审资格。

2)响应文件由商务部分技术部分组成（包括但不限于以下内容）。

商务部分

a)报价函（格式见附件）；

b)法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的报价时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在响应文件中附法定代表人的身份证复印件；格式见附件）；

c)公开报价一览表（格式见附件）；

d)已标价工程量清单（格式见附件）；

e)供应商基本情况表（格式见附件）；

f)本项目管理、技术、服务人员情表；

g)商务条款偏离表（格式见附件）；

h)资格资质证明材料：

①营业执照；

②有效期内的资质证书、安全生产许可证；

③拟派项目经理贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格（市政工程专业）、有效的安全生产考核合格证书（b证）、社保缴费证明（近半年，带有校验码的社保缴费明细或提供人社部门签章的社保缴费明细，需明确到个人，网上可查,否则不予认可）；

④法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及身份证（格式见附件）；

⑤近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（指单位职工社会保险缴费明细或银行、税务部门代收的相关社保凭证）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关材料证明；投标人提供相关缴纳税收和社会保障资金证明可以采用书面承诺）（格式见附件）；

⑥未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单网上截图；提供在“中国裁判文书网”无行贿记录证明截图（查询时间为本项目招标公告发布之日起至开标日之间）；

⑦参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式见附件）；

⑧中小企业声明函（格式见附件）。

注：上述资格审查资料彩色扫描件加盖公章附在投标文件中；缺少其中任何一项或经审验不合格，其投标文件将按无效标处理。

- 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书。

- j)投标单位对投标文件的真实性承诺。

- k)招标文件要求提供的其它相关证明文件。

技术部分

- 技术条款偏离表。

- 施工程序总体设想，施工阶段划分。

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺。

- 劳动力和材料投入计划及其保证措施。

- 机械设备投入计划。

- 施工平面布置和临时设施布置。

- 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案。

- 安全文明、环保（含扬尘治理）施工措施。

- 质量保证和质量违约责任承诺。

- 新技术应用和违约责任承诺。

- 现场用电、用水计划。

- 投标人认为需要提交的其他资料文件。

###### 15.响应文件格式

15.1 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制报价文件。未按要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件的要求做出实质性 响应，磋商小组有权据此对其做无效响应处理。

15.2 响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若响应文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效响应处理。

15.3 响应文件包括本须知第 14 条中规定的内容，供应商提交的报价文件应当使用磋商文件第五章《响应文件格式》所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写）。由 于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由供应商自 行承担。

15.4 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如 带有“专用章”等字样）的印章，非标准公章的须具有供应商对该非标准公章行使标准

公章的授权；否则磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

15.5 未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容；响应文件中的复印 件材料应加盖供应商公章。

###### 16.报价说明

###### 16.1 投标报价及依据

###### 16.1.1 本工程的计价依据是：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等，定额执行鲁建标字[2016]39号规定的《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》，价目表依据鲁建标字〔2020〕24号文选用《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》(2020)、《山东省人工、材料、机械台班单价表》（2020），取费依据《临沂市住建局关于转发〈山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知〉（鲁建标字〔2022〕7号）的通知》、〈山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知〉（鲁建标字【2023】2号文）、住房公积金费率取费按照《关于发布临沂市建设工程规费计取标准的通知》（临建价发〔2017〕3号）及现行国家、省、市相关文件规定。

###### 16.1.2 报价单位应充分了解工程项目的位置、道路、装卸场地、建筑高度、限制及其他足以影响报价的情况；任何因疏忽或误解工程项目道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

###### 16.1.3 工程量清单中所填入的单价和合价，除非合同另外约定，工程量清单中的单价与合价均已包括了该工程量清单项目的人工费、材料费、机械费、措施费、检测费、试验费、管理费、总承包配合服务费、利润以及本招标文件明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部内容。

###### 16.1.4 投标人的工程量清单项目的单价与清单项目数量相乘必须等于合价，各合价相加必须等于总价；投标总价应与分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致，不允许使用调价函件，否则按照废标处理。投标人必须提供工、料、机价格，必须提供分部分项工程量清单报价表、综合单价分析表。

###### 投标人应严格按照招标人提供的工程量清单填报单价与合价，每一个项目只允许有一个单价和合价，任何有选择的单价和合价将不予接受，若投标人擅自改变清单序号、项目编码、工程量、清单项目内容特征描述或出现一个项目多个单价或合价、未填单价或合价的工程量清单项目，作无效报价处理。

###### 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中。

###### 16.1.5 投标报价应包括分部分项工程量清单报价、措施费报价、其他项目清单报价、规费、税金（规费、税金不作为竞争性费用）等投标人响应招标单位要求完成拟建工程的全部费用；规费、税金必须严格按照国家和省有关规定计取，凡未按规定计取的，作废标处理。

###### 规费、税金国家及省现行规定如下：

###### （1）优质优价费：本工程质量要求为达到国家施工及验收规范的合格标准，不计列优质优价费。

###### （2）社会保险费：按规费前工程造价的1.52%计取，在竣工结算时凭出具的缴费凭据结算。

###### （3）住房公积金：按人工费总和的3.6%计取（计取基数为规费前工程造价人工费之和），在竣工结算时凭出具的缴费凭据结算。

###### （4）建设项目工伤保险：按照规费前工程造价的0.105%计取，在竣工结算时凭出具的缴费凭据结算。

###### （5）安全文明施工费：《临沂市住建局关于转发〈山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知〉（鲁建标字〔2022〕7号）的通知》、〈山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知〉（鲁建标字【2023】2号文）。

###### 16.1.6工地现场水、电需求由中标人现场挂表计量缴费，水电费单价执行采购人向有关单位缴费单价执行。

###### 16.2工程量变更价款的调整

###### 16.2.1 由于施工图设计变更、工程量清单有误或项目特征表述与设计不符、以及其他非承包人原因导致的工程量清单项目、工程量发生变化所影响的工程价款，除合同另有约定外，应按下列方法进行调整。

###### （1）分部分项工程量清单漏项或设计变更增加新的清单项目，应调增的价款：

###### 调增价款=Σ（漏项、新增项目工程量×核准的相应新编综合单价）

###### 相应新编综合单价的确定依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等，定额执行鲁建标字[2016]39号规定的《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》，价目表依据鲁建标字〔2020〕24号文选用《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》(2020)、《山东省人工、材料、机械台班单价表》（2020），取费依据《临沂市住建局关于转发〈山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知〉（鲁建标字〔2022〕7号）的通知》、〈山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知〉（鲁建标字【2023】2号文）、住房公积金费率取费按照《关于发布临沂市建设工程规费计取标准的通知》（临建价发〔2017〕3号）及现行国家、省、市相关文件规定。人工和机械台班价格、取费标准执行编制招标控制价时的水平，材料价格执行施工时的市场价，按照中标价和招标控制价的下浮率进行下浮。

###### （2）分部分项工程量清单多余项目或设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，应调减的价款。

###### 调减价款=Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以内）×相应原综合单价]+Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以外）×核准的相应新编综合单价]

###### （3）分部分项工程量清单有误而调增的工程量，或设计变更引起分部分项工程量清单工程量增加，应调增的价款。

###### 调增价款=Σ[某清单项目调增工程量（招标清单数量15%以内）×相应原综合单价]+Σ[某清单项目调增工程量（招标清单数量15%以外）×核准的相应新编综合单价]

###### 相应新编综合单价的确定依据为：执行16.2.1.（2）。

###### （4）分部分项工程工程量清单有误而调减的工程量或设计变更引起分部分项工程量清单工程量减少，应调减的价款。

###### 调减价款=Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以内）×相应原综合单价]+Σ[某清单项目调减工程量（招标清单数量15%以外）×核准的相应新编综合单价]

###### 相应新编综合单价的确定依据为：执行16.2.1.（2）。

###### 16.2.2工 程在施工过程中确需变更时按照《临沂市政府投资项目（市级）管理办法》临政办字〔2019〕146号文件、《临沂市城市建设工程推进办公室建设项目投资和资金管理办法》临城建办〔2020〕12号文件的规定执行。

###### 16.2.3对于措施费报价项目，投标人应根据招标人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计或施工方案自主确定措施费，结算时若分部分项工程费变化不超过15％，按照报价一次性包干结算；若分部分项工程费变化超过15％，措施费按以下规定进行调整：

（1）分部分项工程费减少时：结算措施费=投标措施费－（投标分部分项工程费×0.85－结算审核分部分项工程费）×（投标措施费/投标分部分项工程费），并计取规费税金。

（2）分部分项工程费增加时：结算措施费=投标措施费+（结算审核分部分项工程费－投标分部分项工程费×1.15）×（投标措施费/投标分部分项工程费），并计取规费税金。

“措施项目清单与计价表” 中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应细心、全面地阅读和理解图纸、招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点，依据拟定的施工方案和施工组织设计自行报价。

16.2.4中标单位必须提供与投投标文件相一致的预算软件电子版，作为编制新编综合单价时使用。不提供者则以财政评审单位确定的价格为准。

16.2.5工程结算时审减额超出结算报价5%以外的部分产生的评审费由中标单位承担。

16.2.6竣工结算时除执行上述标准，本工程人工工日单价及价目表等计价依据不因政策原因而调整。

16.3 材料供应方式及工期、质量要求及工程款的支付方式

16.3.1本工程所需的材料、设备全部由承包方负责采购，对影响使用功能的部分主要材料，必须按附表要求的技术参数进行采购，承包方在采购材料前 7 天内通知发包方，经建设单位、施工单位、监理单位、财政评审共同确认价格、质量、生产厂家或供应商等符合要求后，再 行采购。承包方采购的材料，在采购前虽经建设单位、施工单位进行了确认，但材料质 量问题造成的工程质量不合格，其责任仍由承包方承担。未按规定中标人自行采购的材 料，一切责任由中标人承担。对于进场材料，建设方进行必要检验，进场材料不符合磋 商文件中给定的技术参数要求，其责任由承包方承担。

16.3.2 承包方采购变更工程中新出现的材料，须会同建设单位、施工单位、监理单位、财政评审共同考察或依法招标确认单价。经四方签字确认，作为变更工程价款结算的依据。否则，结算时 材料价格由发包方自行确认，由此造成的责任由承包方自行承担。

16.3.3 投标单位在报价过程中，应考虑到材料价格波动因素，增强风险防范意识，材料价格不因工期变化而调整。

16.3.4 对于暂估价材料，由招标人提供相应材料暂估价一览表，报价时投标单位必须按照暂估价报价，否则作废标处理；暂估价材料采购前必须经建设单位、施工单位、监理单位、财政评审共 同考察确认或依法招标确定材料价格，否则不予认可。工程竣工结算时，暂估价材料据 实调整材差，仅计取税金，不再计取其他任何费用，施工期间工程量清单内的除暂估价 之外的材料价格不予调整。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取《建设工程施工合同》(GF—2017—0201)通用条款 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目中第 1 种方式确定，按照本地相关政策规定进行公开招标。

对于暂列金额，由招标人提供相应暂列金额一览表，报价时投标人必须按照暂列金额报价，否则按照无效报价处理。

16.3.5 因工程材料规格、型号等导致的变更，结算时只计取两种材料的价差及其税金。如遇原投标报价异常时，被调整的原材料采用投标时市场价格，新增材料价格由建设单位、施工单位、监理单位、财政评审共同确认。

16.3.6 付款方式：见须知前附表

16.3.7 开标时，《公开唱价一览表》内容与响应文件中的相应内容若不一致，以《公开唱价一览表》为准。

16.3.7.1       响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.3.7.2 最低报价不是成交的唯一因素，供应商所报方案应符合磋商文件的要求和规定。

16.3.7.3 本次磋商不接受供应商以联合体形式报价且只能投报一个方案。若报多种方案或备选方案，磋商小组只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。

16.3.7.4 磋商小组发现供应商的报价明显高于或低于其他报价的，可要求该供应商 做出说明。其说明报价高或低的理由是否合理，须经磋商小组 2/3 以上（含 2/3）的 成员认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

16.3.7.5 本次采购活动中，本项目共 2 轮报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。

本项目实行不见面远程二次（最终）报价，供应商进行网上在线报价。最终报价基本流程为：评审委员会组长在电子评标系统设置报价结束时间和报价规则后点击开始下一轮报价，供应商即可收到报价信息进行在线报价（此时间不固定，大约为开标结束后半小时，供应商需随时关注临沂市公共资源交易系统及供应商联系人的手机短信等待最终报价，务必在系统规定的时间进行报价，否则视为自动放弃）-----供应商登录临沂市公共资源交易系统，点击企业用户选择供应商，进入在线报价菜单对应项目进行二次报价-----进入项目后选择新增报价-----在报价截止之前录入二次报价提交。详见临沂市公共资源交易中心发布的“关于优化临沂市公共资源交易系统相关功能的通知”（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/xwzx/008002/20210415/c4feb8ff-736a-4454-92c4-a9a35a70c024.html）。

操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由企业自行承担，未在规定时间内进行二次（最终）报价视为放弃二次（最终）报价，以第一次报价为准，该行为带来的一切后果由供应商自行承担。

###### 17.响应文件份数和签署

###### 本项目采用政府采购电子化交易流程，供应商无需准备纸质标书，中标单位在中标后提供纸质标书。

###### 18.响应文件的密封和标记（格式见附件）

18.1 本项目实行“不见面”开标，不再现场递交投标文件。

18.1.1 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交 1 份加密电子响应文件（.LYTF 格式），应于提交响应文件截止时间前上传至临沂市公共资源交易电子交易系统。

18.1.2 电子响应文件封面应由供应商加盖单位电子公章，响应文件指定位置应由供应商法定代表人/负责人签章、加盖单位电子公章。

18.1.3 响应文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由供应商负责。

四、响应文件的递交

###### 19.响应文件的递交

本项目实行“不见面”开标，各投标人不需到开标现场递交磋商文件。

投标人需在开标前（建议至少提前半小时）登录临沂市公共资源交易中心网站--电子交易系统--不见面开标系统-进行签到以及对投标文件进行解密，具体操作流程详见临沂市公共资源交易中心网站,“办事指南”中“临沂市不见面开标及远程评标操作手册"下载“不见面开标投标人操作手册”并按 照其要求，在开标时做好相关准备工作。因操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由投标人自行承担。

投标人基本操作流程如下：登录开标大厅（选择投标人身份）--进入本项目--点击我已阅读--投标人签到（输入信息显示签到成功--点击确定）--开标时间截止后进行投标文件解密（解密时长为投标截止时间后10分钟以内，务必在规定的时间内解密）。

注意事项：

- 投标人必须在开标前（建议至少提前半小时）登录网上不见面开标系统进行电子 签到。

- 开标时，投标人可在系统内观看开标过程。

- 各投标人须于投标截止时间之前将加密版电子投标文件上传至电子招投标交易平 台，过时视为投标文件未送达。

- 未在规定时间内解密的，其投标文件将被退回，视为无效标。（因电子开标系统本身原因等不可抗力原因除外）。

- 投标人可自行查看唱标信息。

- 投标人务必按照网上不见面开标操作手册的要求设置参与网上不见面开标的电脑环境，若因投标人自己的原因，如电脑环境未按要求设置导致签到失败、解密失败或无法解密等，视为该投标人自动放弃投标，后果由投标人自行承担。

20.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的提交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

###### 21.响应文件的补充、修改和撤回

1）在本文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

2）修改的文件同样必须在提交响应文件截止时间前上传系统。

3) 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

4) 在提交响应文件截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满 之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、公开报价、评审与成交

###### 22.开标会议一般规定

1.招标代理机构将在招标文件中规定的时间和地点组织开标。

本项目采用“不见面”开标，各投标企业须于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台,且各投标人在投标截止时间后规定时间内登陆临沂市公共资源交易中心网电子招投标交易平台解密。

2.同意撤回的投标文件将不予开封。

3.开标时，由委托的公证机构进行现场开标会议的公证（如有）。

4.开标时，系统电声宣读每个投标人的《公开报价表》中的投标报价及其他详细内容。

5.招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知规定在开标时宣读的全部内容。

23.响应文件的有效性

1) 磋商时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

a) 逾期进行开标系统签到或者未进行开标系统签到的。

b) 响应文件未按要求上传开标系统的。

c) 要求加盖公章（签字）处未加盖公章（签字）的。

d) 法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

2) 采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

###### 24.磋商小组

1) 开标会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2) 采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3) 磋商小组独立开展工作，负责审议所有报价文件，并推荐成交候选人或直接确定成交供应商。

25.评审过程的保密性

开标会议后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

26.评审原则

1) 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

2) 统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和评审方法，用同一标准进行评审。

3) 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。竞争性磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

4) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

5) 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交人。

###### 27.磋商步骤：

###### 第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

###### 1）资格性审查：磋商小组应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查按“投标人须知前附表”以及磋商文件的规定进行。

2）磋商小组审查响应文件是否实质性响应磋商文件的要求。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有

明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或 者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）未加盖供应商公章，也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；

（2）响应文件未按采购文件的要求制作的；响应文件内容字迹模糊、无法辨认的；

（3）供应商资格、资质证明不符合响应文件规定的合格条件的；

（4）技术文件（技术参数）不符合响应文件规定合格性标准的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）未响应采购文件的实质性要求和条件的；

（7）在本项目响应活动中违反相关法律、法规的；

（8）所提供有关证书、证明涂改、转让或提供虚假材料的；

（9）投标报价超过最高控制价或经评委一致认定低于市场成本价且不能提供有效证明的。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的

技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由 其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授 权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。未实质性响应磋商文件的响 应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

###### 第三步：提交最后报价。

###### 经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。

###### 本次采购活动中，本项目共 2 轮报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

###### 磋商小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。

第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分

法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交

候选供应商，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

不保证接近基准值的供应商成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对采购文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

###### 第七步：签订政府采购合同。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订 政府采购合同。

###### 28.评审方法:

（1）评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商 进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供 应商的得分。按最终得分确定中标人。

（2）磋商响应报价为最终报价。

（3）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商或依据采购人授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终有效报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商；只宣布结果，不解释未中标原因。

中标人放弃中标，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审委员会提出的中标候选名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

4）相关政策及措施

a、投标人所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部生态环境 部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品 目清单的通 知》（财库〔2019〕19 号）内的环保、节能产品，享受政策性优惠。

其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★” 标 注的产品品目）而未提供有效期之内国家节能产品认证证书（复印件加盖供应商公 章），按无效投标处理。

符合要求的节能(强制采购节能产品除外)、环保产品享受以下优惠：

在价格评审项中，对节能(强制采购节能产品除外)、环保产品分别给予加分（加分

=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能(强制采购节能产品除外)、环保产品分别给予加分（加分

=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：

- 本项计分以供应商提供的“优先采购节能产品明细表”、“优先采购环境标志 产品明细表”及国家最新发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具 的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；

- 2、供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标

被拒绝。

本项目不适用此条款。

b、小微企业（本项目为专门面向中小微企业采购项目，不再执行小微企业价格扣除）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受规定的中小企业扶持政策。

在工程采购项目中，工程由中小企业承建（不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求），即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接（不对其中涉及货物的制造商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，给予小型和微型企业产品的价格 5%的扣除；计算方法是：

小型和微型企业产品价格扣除=（小型、微型企业产品报价）×5%；

小型和微型企业评审价格=总报价—小型、微型企业产品价格扣除。

注：供应商须提供中小企业声明函，并上传至电子系统中，否则不给予价格扣除。

注：1、小型、微型企业应当同时符合以下条件：（一）符合小型、微型企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；2、参加政府采购活动的小型和微型企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），并对声明函的真实性负责；3、提供其他小型、微型企业制造商的货物，则应当同时提供其《中小企业声明函》；4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

c、监狱企业（本项目为专门面向中小微企业采购项目，不再执行小微企业价格扣除）

给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 6%的扣除；计算方法 是：最终价格＝投标报价×95%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标单位须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件，否则不给予价格扣除。

d、残疾人福利性单位（本项目为专门面向中小微企业采购项目，不再执行小微企业价格扣除）

根据财政部财库（2017）141 号文“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知” 中的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金 额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不 重复享受政策。

开标时供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。

5）具体评分标准

| 总分：100 分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分30 分 | 商务标评审 （30分） | 各报价采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他的报价得分统一按下列公式进行计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术得分60 分 | 总体概述（15分） | 总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分 对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；满足绿色施工要求，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、符合规范要求的得15分； 对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；基本满足绿色施工要求，施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求的得12分； 对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；基本满足绿色施工要求的得7分； 对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；不满足绿色施工要求，施工段划分不合理的得3分。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（10 分） | 1、关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得 10分； 2、关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理，可行，进度违约责任承诺具体，经济赔偿大，得 7分； 3、关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，得 4分； 4、关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺，或没有该项内容的，得1分。 |
|  | 劳动力和材料投入计划及其保证措施（5 分） | 1、投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得 5 分； 2、投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得 3 分； 3、投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得 1 分； 4、投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，或没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 质量保证和质量违约责任承诺（5分） | 1、应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得 5 分； 2、针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，得3分； 3、具体措施可行，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，得 1 分； 4、措施不可行，没有质量违约责任承诺，或没有该项内容的，得0分。 |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施 的重点、难点分析和解决 方案（10 分） | 1、对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，得 10 分； 2、对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行，得 7 分； 3、对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行，得 4 分； 4、对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行，或没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 安全文明施 工措施 （5分） | 1、针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰，得 5 分； 2、针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确，得 3 分； 3、有基本合理的措施，采用规范正确，得 1 分； 4、安全文明措施不得力，采用规范不正确，或没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 新技术应用 和违约责任 承诺（5 分） | 1、针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对 采用新技术可能产生的风险预见充分，违约承诺具体，经济赔 偿最大，得 5 分； 2、针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约承诺具体，经济赔偿次大，得3分； 3、有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险预见不足，有违约责任承诺，得 1 分； 4采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资没有收益，无违约责任承诺，或没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 投标人项目管理机构配备、人员岗位职责分工（5分） | ①项目管理机构配备、人员岗位职责分工具体、详细，能完全满足项目需求得5分； ②项目管理机构配备、人员岗位职责分工比较具体、比较详细，较好满足项目需求得4分； ③项目管理机构配备、人员岗位职责分工基本具体、基本详细，基本满足项目需求得3分； ④项目管理机构配备、人员岗位职责分工不具体、不详细得2分； ⑤项目管理机构配备、人员岗位职责分工未提供得0分。 |
| 商务得分10 | 业绩（10分） | 提供投标单位自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似工程项目业绩，每个项目得2分，最多得10分。 注：需将合同、中标通知书、网上中标公示截图彩色扫描件加盖公章附在响应文件中，缺一不可，否则不得分。 |

注:

（1）评标委员会评审仅依据磋商文件、投标文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

（2）本《综合评分法细则》只针对有效投标文件予以评分，不能实质性响应磋商 文件的投标文件为无效投标文件。

（3）评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

（4）分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

（5）技术标由评委根据投标文件对磋商文件的响应情况酌情打分；合格供应商技 术标的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+TN）/N，其中：F-为合格供应商技术 标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

（6） 评委打分超出评分标准的为无效打分。 29.特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价超出项目控制价以及供 应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购，否决所有报价，采 购人有权改用其它采购方式进行采购。

###### 30.特别说明

1）无论报价结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。

2）无论报价结果如何，供应商的响应文件均不退还。

3）无论成交与否,已领取磋商文件的供应商对磋商文件负保密责任。

六、合同的授予

###### 31.合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第 28 条规定确定的成交人。

###### 32.成交通知书

1) 在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，确认其报价已被接受。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2) 成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

###### 33.签订合同

1）中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、中标 人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

2）中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消 其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

3）中标人有转包行为或者投标书中未明确分包项目，且未经采购人允许私自分包 的，采购人有权取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

4）违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

###### 34.成交服务费

本项目招标代理费按“国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格 [2002]1980 号）”和“国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）”规定计取，由成交供应商支付。

35.公证费

公证费按现行国家、省、市有关规定计取由公证处收取，成交人支付。（如有）

36.中小企业融资

根据山东省财政厅《关于气动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》要求，为供应商与信用融资提供便利，支持中小企业合同融资。山 东 省 政 府 采 购 合 同 融 资 与 履 约 保 函 服 务 平 台 网 址 ：http://www.ccgp-shandong.gov.cn/rz/。

七、质疑与接收

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和

《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

3、接受质疑的单位：临沂正旭建设项目管理有限公司，电话：0539-7977896，联系地址：临沂市兰山区北京路与沂蒙路交汇商会大厦十楼1008室

# 第三章	项目说明、要求

一、项目概况

1、项目名称：山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程。

2、工    期：45日历天。

3、工程地点：山东省临沂卫生学校图书信息综合楼。

4、质量要求：必须符合现行国家质量验收标准的合格标准。

5、付款方式：工程施工完成并验收合格后拨付合同价款的80%，工程竣工验收合格并经财政评审结算完成后付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，保修期满后无质量问题一次性无息付清。（保修期自工程通过竣工验收合格之日起计算，保修期两年）。

二、项目说明：

1、本项目为山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程，具体内容详见工程量清单。

2、招标最高控制价：221.07万元；投标单位投标时必须在招标控制价以内报价，投标报价超出招标控制价者作无效标处理。

3、工程量清单（详见附件）

###### 三、其他说明

1.投标单位应充分了解工程项目的位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情 况；任何因疏忽或误解工程项目道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标 书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商 务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但评标委员会有 权据此就商务标书中实际不响应部分作出废标的决定。

3.供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技 术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写

《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术 规范的要求；但评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分作出废标的决定。

4.招标文件中如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的产品只要性能达到或超过招标文件要求，没有重大偏离，都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

# 第四章	授予合同及参考范本

一、授予合同前调整的权力 采购人在授予合同前，有权在法定范围内进行适当调整并据实结算。

二、签订合同

1、成交人在收到《成交通知书》后，由山东省临沂卫生学校与成交人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4、磋商文件、响应文件、成交通知书及成交人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推；也可重新组织招标。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

（格式仅供参考）

## （GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设   部

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局	制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就 	工程施工及有关事项协商一致，共同 达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 	。

2.工程地点： 	。

3.工程立项批准文号： 	。

4.资金来源： 	。

5.工程内容： 	。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 6.工程承包范围： 		。

二、合同工期

计划开工日期：年	月	日。 计划竣工日期：年	月	日。

工期总日历天数：	天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

- 工程质量符合标准。

- 四、 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 	(¥ 	元)； 其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 	(¥ 	元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 	(¥ 	元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 	(¥ 	元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 	(¥ 		元)。 2.合同价格形式： 		。

五、项目经理

承包人项目经理： 	。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）报价函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方 式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包 及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合 同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 	年 	月 	日签订。

十、签订地点

本合同在        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自       生效。

十三、合同份数

本合同一式 	份，均具有同等法律效力，发包人执 	份，承包人执 	份。

发包人：	(公章)	             发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）	 法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                	组织机构代码：

地	址：                     	地	址：

邮政编码：                    	邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人： 	                    委托代理人：

电 话： 		                    电 话：

传 真： 		                    传 真：

电子信箱： 	                    电子信箱：

开户银行： 	                   开户银行：

账 号： 	                      	账 号：

第二节、通用合同条款

本工程施工合同中的“通用条款”，采用中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理总局 2017 年颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的“通用条款”。

第三节、专用合同条款

本施工合同中的“专用条款”，采用中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管 理总局 2017 年颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“专用条款”。

# 第五章 履约验收

一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十一条规定，采购人或者其委托的 采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请 国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应 的法律责任。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条规定，采购人或者 采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情 况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 三、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条规定，采购人应 当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构 参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 四、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第六条规定，采购人是政府 采购项目履约验收工作（以下简称“项目验收”）的责任主体。采购人应当加强内控管 理，明确验收机制，履行验收义务，确定验收结论，及时处理项目验收中发现的问题，

向财政部门反映供应商违约失信行为。

五、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第二十九条规定，供应商存

在下列行为的，纳入诚信记录：

（一）无正当理由放弃采购合同履约的；

（二）不履行合同义务，情节严重的；

（三）在数量、质量、技术、服务、安全、标准、功能、工艺等方面不符合采 购合同约定，给采购人造成较大损失或者影响的；

（四）因履约问题影响采购项目功能实现又拒不纠正的；

（五）与采购人工作人员或者验收小组成员串通，实施虚假履约验收的；

（六）其他损害公共利益、采购人利益、第三方权益且情节较重的。

六、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十条规定，采购人存在下列行为的，纳入诚信记录：

（一）不履行验收义务且拒不纠正的；

（二）未按规定要求组织项目验收的；

（三）与供应商串通，实施虚假履约验收的；

（四）履约验收机制不完善、责任不落实且造成较大经济损失或者影响的；

（五）发现问题不及时处理，造成较大经济损失或者严重影响政府公信力的；

（六）其他违反法律、法规、纪律行为。

七、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十三条规定，采购人、

采购代理机构、验收小组、供应商在项目验收过程中，存在违法违规行为的，依据《中 华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律法规的规定进行处理。给他人造成损 失的，应当赔偿相应损失；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。影响公共利益或者采 购人权益，但法律法规及部门规章没有规定的，由财政部门予以约谈，责令改正，并根 据信用管理规定予以记录、公告。

附件1

政府采购验收通知单

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 组织实施单位公章 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式四份，采购人二份、采购代理机构一份、中标供应商一份。

附件2

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收□验收小组验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 |  |  | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

# 第六章	附件

附件一：

### 报 价 函

临沂正旭建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加 山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程，（项目编号： SDGP371300000202302000167）的采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件数量。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按磋商文件要求交纳招标代理费、公证费，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方响应文件的有效期为提交响应文件截止时间起 90 日。

7.我方若未成为成交人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此报价有关的一切正式往来通讯请寄： 地    址：

邮政编号：

电    话：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

年	月	日

附件二：

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （供应商名称） 法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加临沂正旭建设项目管理有限公司组织的采购活动，全权代表在参加  山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程（项目编号：SDGP371300000202302000167）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：       性 别：               年 龄：

单	位：           部 门：                职 务：

供应商名称（公章）： 法定代表人签字：

年	月	日

#### 法定代表人身份证明书

##### 单位名称：

##### 联系地址：

##### 姓名：		性别：	         年龄：	         职务：

##### 上述人员系 	<投标人名称>	的法定代表人，参加临沂正旭建设项目管理有限公司组织的山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼及配套工程室外道路及停车位工程的采购活动；签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关 的一切事务。

##### 特此证明。

##### （此处附贴法定代表人身份证复印件）

##### 投标人名称（并加盖公章）：

##### 日 期：	年	月	日

##### 特别说明：

##### 1.法定代表人参加本项目报价的，须出具此证明书。

##### 2.法定代表人身份证明书必须加盖单位公章，否则磋商小组有权拒绝其报价。

##### 附件三：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 工期 |  |
| 保修期 |  |
| 质量要求 |  |
| 对磋商文件的响应程度 | （本栏填写“完全响应”或“不响应”） |

注：

1、报价单位为人民币元；

2、本表不够可按相同格式加以扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年	月	日

##### 附件四：

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、 联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；2、对本表中任何内容的修改， 必须加盖公章予以确认；

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年	月	日

- 附件五：

- 商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

- 附件六：

- 技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

- 附件七：

### 拟投入本工程的主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 拟在项目任职 | 拟到职时间 | 主要经历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目经理（负责人） 2、项目副经理 3、质量管理 4、材料管理 5、计划管理 6、安全管理 |  |  |  |  |  |

注:

1.“员”级以上者填写；

2.按职称从高到低填写；

3.此表不够时，可自行续表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

- 附件八：

- 同类型项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商填写本表的同时，应将同类项目业绩的合同复印件附于本表之后；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

### 附件九：

- 项目经理（负责人）简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 发包方 |  | 工程项目名称 |  | 项目规模 | 合同总价 | 签约时间 |

### 附件十：

- 劳动力计划表

供应商应按所列格式提交估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

| 工种、级别 | 按工种施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不够可自行续表

### 附件十一：

- 主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 年产能力 | 额定功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表和合同通用条件一并阅读和理解；

2、投标方应将其拟用于本工程的所有主要施工机械均列入本表；

3、表格不够时，可自行续表。

### 附件十二：

- 计划开、竣工日期和施工进度计划

供应商应提交详细的施工进度计划，说明按响应文件所报工期进行施工的各个关键日期。

施工进度计划可采用横道图(或关键路线网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。(施工进度计划应与施工方案或组织设计相适应)

- 附件十三：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         （联合体）参加          （单位名称）的                   （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                        （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

- 小型和微型企业产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价 | 小型、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品报价总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、填入的产品应当是本企业制造的货物或者提供其他小型企业、微型企业制造的货物。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条第三款之规定，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如所投产品为小型、微型企业产品，应当按规定格式逐项填写。如所投产品不是小型、微型企业的产品，则不需填写本表。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

- 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件十四：

- 节能产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 |  | 认证证书有效截止日期 |  | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含强制节能产品外的节能货物总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》范围的产品。

2、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的节能产品。

3、如所投产品为节能产品，应当按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

附件十五：

- 环境标志产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 企业名称 | 品牌 | 产品 名称 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环保产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品。

2、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的环境标志产品。

3、如所投产品为环保产品，应当按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

附件十六：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十七：

- 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：

一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。

二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。

三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。

五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。

六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。

八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。

我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：

年  月  日

## 附件十八：

- 政府采购供应商投标资料真实性书面声明函

- 我单位承诺在参加项目的政府采购活动中所提交的响应文件及所有相关资料经认真核实均为真实资料，我单位对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

- 投标单位（公章）：

- 法定代表人（签字）：

- 年     月     日

## 附件十九：

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

我方在参加                         项目的政府采购活动前3年内，在经营活动中           （有/无）重大违法记录。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

年     月     日

## 附件二十：

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致（采购人或采购代理机构）:

我方在参加 项目名称  （项目编号：   、包号：   ） 政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：       （盖公司公章）

年    月    日

注：

1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。

2.未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

- 附件二十一：

- 供应商认为需要提交的其它相关资料

供应商  （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

- - 本页为磋商文件最后一页 - -